DIGITAL CHANGE ADVISORS · DIGITAL CHANGE ACADEMY

Motor de Recepción

de Sprint Roadmaps BAIP

Diagnóstico de causa raíz · Arquitectura de la solución
Experiencia de estudiante y facilitador · Inteligencia de Negocio

De un botón que mentía a un estándar de entrega enterprise.

Modelo ARIA · Certificación Analista BAIP

Documento de diseño · Edición 2026 · v1.0

Contenido

1 · Resumen ejecutivo

2 · El diagnóstico: anatomía de un fallo silencioso

3 · Arquitectura del motor de recepción

4 · El PDF: por qué se recortaba y cómo quedó resuelto

5 · El correo al facilitador: el PDF como entregable

6 · La óptica del estudiante: experiencia y mejoras

7 · La óptica del facilitador: experiencia y mejoras

8 · Estándar enterprise: qué separa esto de un formulario

9 · Inteligencia de Negocio sobre el registro acumulado

10 · Qué más podemos hacer con esta información

11 · Hoja de ruta de implementación

12 · Qué necesito de ti para cerrar

1  Resumen ejecutivo

Los estudiantes de la primera cohorte diligenciaron el Experimento 1 y pulsaron «Enviar». La plantilla les respondió «✓ Enviado». Nunca llegó nada. Este documento explica por qué ocurrió, qué se construyó para resolverlo y qué se puede hacer, de aquí en adelante, con la información que empezará a acumularse.

🔴 El hallazgo en una frase El botón «Enviar» nunca envió nada, porque el instrumento no tenía backend. Y lo más grave: el aviso de «✓ Enviado» se mostraba sin verificar absolutamente nada. La herramienta no falló en silencio — afirmó un éxito que no ocurrió. Esa es la diferencia entre un bug y un problema de confianza.

Estado de cada petición de tu encargo

| Petición | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Envío real al correo del facilitador | Construido — falta pegar 1 URL | backend/Codigo.gs |
| Confirmación solo tras verificar el envío | Construido | submitExp() en el HTML |
| Guardado local del participante | Conservado e intacto | localStorage (sin cambios) |
| PDF con todo el contenido de los campos | Construido | printExp() en el HTML |
| El correo lleva ese PDF con diseño | Construido | construirPDF() en el backend |
| Backend donde haga falta | Construido (Apps Script + Sheets) | backend/ |
| UX de estudiante y facilitador | Analizado — secciones 6 y 7 | este documento |
| Business Intelligence | Diseñado — sección 9 | este documento |
| Ideas de valor adicional | Propuesto — sección 10 | este documento |

✅ La buena noticia sobre la cohorte actual No se perdió nada. Confirmaste que los estudiantes usaron `digitalchangeadvisors.com/sprint-roadmap-01-baip`. El autoguardado escribe en `localStorage`, que se ata al origen del sitio — y ese origen sigue vivo. Si cada estudiante reabre la misma URL en el mismo navegador y dispositivo, verá todos sus campos intactos. El rescate es: reabrir, pulsar «Enviar ahora» con el motor ya conectado, y listo. Nadie rehace nada.

2  El diagnóstico: anatomía de un fallo silencioso

Un buen diagnóstico no se queda en «no funcionaba». Explica por qué nadie lo notó, que es casi siempre la parte más cara del problema.

La cadena de fallos, eslabón por eslabón

| # | Qué ocurría | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Enviar» llamaba a `openModal()`, que solo arma un texto y lo muestra | Cero peticiones de red. Nada salía. |
| 2 | El modal ofrecía «Copiar resumen» y «Abrir en correo» | El envío dependía de una acción manual más. |
| 3 | «Abrir en correo» usaba `mailto:` | Solo funciona con cliente de correo de escritorio. Quien usa Gmail web: no pasa nada. |
| 4 | Aun funcionando, `mailto:` solo redacta un borrador | El estudiante todavía debía pulsar Enviar. Muchos cerraban. |
| 5 | 🔴 `markSent()` se ejecutaba incondicionalmente | Botón «✓ Enviado» sin verificar nada. La causa de que nadie lo notara. |
| 6 | «Copiar resumen» también marcaba como enviado | Copiar y cerrar dejaba el experimento como entregado. |
| 7 | El cuerpo del `mailto:` llevaba el resumen completo | Los `mailto:` se truncan pasando ~2.000 caracteres. |
| 8 | El destino era `facilitador@`, no tu dirección | Aun con éxito, no llegaba a ti si el alias no existe. |

El código exacto que causaba la mentira

function copyModal() { ... markSent(currentExp); // ← solo copió al portapapeles… y ya dice «Enviado» } function mailModal() { window.open(`mailto:facilitador@digitalchangeadvisors.com?...`); markSent(currentExp); // ← sin verificar NADA. Ni si se abrió el cliente. }

🧭 La lección de diseño que nos llevamos Un sistema puede fallar de dos maneras. Puede fallar y avisar — molesto, pero honesto y recuperable. O puede fallar y afirmar que tuvo éxito — silencioso, y por eso devastador: nadie investiga lo que cree resuelto. El primer tipo cuesta minutos. El segundo costó una cohorte completa de entregas. Principio que ahora rige el instrumento: la confirmación jamás se muestra por optimismo. Se muestra porque el servidor devolvió un recibo. Sin recibo, no hay «Enviado».

3  Arquitectura del motor de recepción

Por qué Google Apps Script y no otra cosa

GitHub Pages solo sirve archivos: no puede ejecutar código de servidor. Por tanto el envío necesitaba una pieza nueva. Evalué tres caminos y elegí Apps Script + Sheets:

| Criterio | Apps Script + Sheets | Cloudflare Workers | Tally/Formspree |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo | $0 (ya pagas Workspace) | Bajo, pero >0 | Suscripción |
| Correo con tu dominio | Nativo (Gmail) | Requiere API externa | Del proveedor |
| Base para BI | La Hoja ES la base | D1: requiere SQL | Exportar a mano |
| PDF diseñado | Nativo | Requiere librería | No viable |
| Infraestructura nueva | Ninguna | Worker + D1 + API | Cuenta de terceros |
| Dónde viven los datos | Tu Workspace | Cloudflare | Un tercero |

✅ El argumento decisivo Tu dominio ya usa Google Workspace (el registro MX apunta a `smtp.google.com`). Apps Script no añade ninguna pieza nueva al stack: usa las cuentas, el correo y los permisos que ya tienes y administras. La opción más potente no siempre es la mejor; la mejor es la que tu equipo puede operar sin un especialista de guardia.

El flujo completo, de principio a fin

ESTUDIANTE (roadmap HTML en GitHub Pages) │ │ 1. Pulsa «Enviar ahora» │ 2. El navegador VALIDA antes de molestar al servidor │ (nombre, correo, cohorte, campos vacíos) │ ▼ fetch() POST ── Content-Type: text/plain (a propósito) GOOGLE APPS SCRIPT · doPost() │ ├─ 3. Valida de nuevo en el servidor (nunca confíes en el cliente) ├─ 4. Toma un candado (LockService) → sin choques de numeración ├─ 5. ESCRIBE EN LA HOJA ←── primero salvar, luego enviar ├─ 6. Genera el PDF con diseño de marca DCA ├─ 7. Gmail → facilitador@ (+ copia a ceo@) con PDF adjunto ├─ 8. Gmail → estudiante acuse + su copia en PDF └─ 9. Devuelve { ok:true, reciboID:'ARIA-01-101-0042' } │ ▼ ESTUDIANTE ve «✓ Envío confirmado · Recibo ARIA-01-101-0042» ↑ └── SOLO si llegó ok:true. Si no: error explícito + reintento.

Las tres decisiones técnicas que sostienen el diseño

① Se registra ANTES de enviar el correo

El orden no es casual. Si primero mandáramos el correo y luego registráramos, un fallo al escribir en la Hoja perdería la trazabilidad de un trabajo ya enviado. Al revés, si el correo falla, el trabajo del estudiante ya está a salvo en la Hoja y es recuperable. Regla: primero salvar, después notificar.

② `Content-Type: text/plain` — el truco que hace posible la confirmación

Parece un detalle menor y es el que sostiene todo. Si enviáramos `application/json`, el navegador dispararía una petición previa de permiso (*preflight* de CORS) que Apps Script no sabe responder: el envío moriría bloqueado. Con `text/plain` la petición se considera «simple», no hay preflight, y podemos leer la respuesta del servidor. Sin eso no hay recibo — y sin recibo volveríamos a un «Enviado» a ciegas, que es justo el problema que estamos matando.

③ El recibo verificado como contrato

Cada envío recibe un identificador legible: ARIA-01-101-0042 (instrumento, sprint, experimento, consecutivo). Ese número es el contrato entre las tres partes: el estudiante lo guarda como comprobante, el facilitador lo ve en la Hoja y en el asunto del correo, y cualquier reclamo se resuelve con una búsqueda. Convierte «yo sí lo envié» en un dato verificable.

Resiliencia: qué pasa cuando algo sale mal

| Escenario | Qué hace el sistema |
| --- | --- |
| Se cae internet a mitad del envío | Error explícito + botón Reintentar. El trabajo sigue en `localStorage`. |
| Google Apps Script no responde | Error visible con el motivo. Se ofrece descargar el PDF y enviarlo a mano. |
| El estudiante envía dos veces | Se registra igual, marcado `EsReenvio=SI` por huella de contenido. Nunca se pierde nada. |
| Falla el alias facilitador@ | La copia a `ceo@` llega igual. Te enteras el mismo día. |
| Falla al escribir en la Hoja | Se registra en la pestaña `Errores` con fecha, motivo y contenido. |
| El navegador bloquea la ventana del PDF | Aviso explícito pidiendo permitir ventanas emergentes. |

✅ Nada vuelve a fallar en silencio Ese es el criterio de aceptación de todo el rediseño. Cada ruta de fallo termina en un ser humano informado: el estudiante ve el error, o tú lo ves en la pestaña `Errores`, o te llega la copia. El único desenlace prohibido es que algo se pierda sin que nadie se entere.

4  El PDF: por qué se recortaba y cómo quedó resuelto

Describiste el síntoma con precisión: «una especie de foto cortada cuando el texto es amplio». Eso es exactamente lo que ocurría, y por dos causas que se sumaban.

Causa A — Un `<textarea>` no crece, aunque se lo pidas

El bloque de impresión intentaba resolverlo así:

@media print { textarea { height: auto !important; overflow: visible !important; } }

Esa instrucción no puede funcionar. Un `<textarea>` es lo que se llama un *elemento reemplazado*: su altura la determina el atributo `rows`, no el contenido. El texto que sobra queda en un scroll interno. Al imprimir, el navegador fotografía solo la caja visible — literalmente, la foto cortada que describiste.

🧭 La analogía Es como pedirle a una ventana que se agrande para que quepa todo el paisaje. La ventana no crece: te enseña el trozo que enmarca y el resto queda fuera. Para ver el paisaje completo no necesitas otra ventana — necesitas salir de la casa. Eso hace ahora el instrumento: en vez de fotografiar el formulario, construye un documento nuevo con el texto entero.

Causa B — La página de altura fija recortaba igual

.page { height: 10.1in !important; overflow: hidden; }

Aunque el `textarea` hubiera crecido, el contenedor lo habría cortado de todos modos. `overflow: hidden` significa, textualmente, «lo que sobre, recórtalo». El diseño de 20 páginas rígidas es perfecto para el instrumento en blanco (garantiza la impresión exacta en papel carta) pero es incompatible con contenido de longitud variable. Dos objetivos legítimos en conflicto directo.

La solución: dos documentos, no uno

En vez de forzar al formulario a ser también el PDF, los separamos. Cada uno hace bien una cosa:

| Documento | Propósito | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| El roadmap interactivo | Diligenciar y, si se quiere, imprimir el instrumento en blanco | 20 páginas fijas · se conserva intacto |
| El reporte generado | Entregar y archivar el trabajo hecho | Fluye en páginas naturales · nunca recorta |

La nueva función `printExp()` no imprime el formulario: lee los valores y construye un documento nuevo, con la marca DCA, donde cada campo es un bloque de texto que fluye y se pagina solo. Además muestra el conteo de caracteres por campo y, si el experimento ya se envió, estampa el número de recibo.

✅ Un detalle de honestidad que añadí Si el estudiante descarga el PDF sin haber enviado, el documento lleva un aviso visible: «Este PDF es una copia de trabajo. Todavía no has enviado este experimento». Es la misma lección del capítulo 2: el artefacto nunca debe sugerir un estado que no es real.

Una sola plantilla, dos salidas

El PDF que descarga el estudiante y el que recibe el facilitador usan el mismo diseño. Están implementados en dos sitios (uno en el navegador, otro en el servidor) porque cumplen requisitos distintos —el del estudiante debe funcionar aunque el envío falle—, pero comparten estructura, tipografía y paleta. El facilitador nunca recibe algo distinto de lo que el estudiante creyó mandar.

5  El correo al facilitador: el PDF como entregable

Pediste que el correo pudiera ser el propio PDF «con algo de diseño para facilitar su revisión y consumo». Así quedó, y con una decisión de fondo: el correo se optimiza para triaje; el PDF, para lectura profunda.

Anatomía del correo que recibe el facilitador

Asunto: [ARIA Sprint 01 · Exp 101] Ana Martínez — BAIP-2026-01 · ARIA-01-101-0042 └── filtrable, ordenable y buscable por cohorte, experimento y recibo ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ NUEVO ENVÍO · CERTIFICACIÓN ANALISTA BAIP │ ← banda carbón + oro │ Experimento 1.01 — Clasificación con AIMT │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ Recibo ARIA-01-101-0042 │ ← banda teal ├──────────────────────────────────────────────┤ │ Analista Ana Martínez │ │ Correo ana@nexform.com (enlace directo) │ │ Empresa Nexform Industrial │ │ Cohorte BAIP-2026-01 │ │ │ │ 📎 ARIA-01-101-0042_Ana-Martinez_Exp-101.pdf │ └──────────────────────────────────────────────┘ Responder-a: ana@nexform.com ← respondes y le llega AL ESTUDIANTE

Las decisiones de diseño y su porqué

Asunto estructurado — cohorte, experimento y recibo en el asunto permiten filtrar, ordenar y crear reglas en Gmail sin abrir nada. Es la diferencia entre una bandeja y un sistema.

`Reply-To` apunta al estudiante — el facilitador pulsa «Responder» y el feedback le llega directo, sin copiar direcciones. Elimina un paso en la acción más frecuente de todo el flujo.

Nombre de archivo autoexplicativo — `ARIA-01-101-0042_Ana-Martinez_Exp-101.pdf`. Cien adjuntos en una carpeta siguen siendo navegables y ordenables.

Identificación antes que contenido — el correo responde en dos segundos «quién, qué, cuándo». El análisis va en el PDF. Triaje y lectura son tareas distintas y merecen artefactos distintos.

Copia de respaldo a `ceo@` — si el alias del facilitador fallara, el envío llega igual y te enteras el mismo día. Es la póliza contra repetir exactamente este incidente.

⚠️ Sobre la dirección del facilitador Configuré `facilitador@digitalchangeadvisors.com` con copia a `ceo@digitalchangeadvisors.com`, según elegiste. Verifica que el alias `facilitador@` exista en tu consola de Google Workspace antes de abrir la próxima cohorte: si no existe, ese correo rebota. La copia a `ceo@` te protege —llegarías a enterarte igual— pero conviene que el buzón principal sea real.

6  La óptica del estudiante: experiencia y mejoras

Me puse en los zapatos de un participante: un ejecutivo con poco tiempo, alto nivel de exigencia y ninguna paciencia para herramientas que le hagan dudar. Recorrí su viaje completo y anoté cada punto de fricción.

El viaje actual, con sus dolores

| Momento | Lo que vivía antes | Lo que vive ahora |
| --- | --- | --- |
| Llega al roadmap | No sabe cuánto le tomará ni si puede pausar | Pendiente — ver mejora E1 |
| Escribe | Autoguardado silencioso; duda si se guardó | Se conserva + pendiente E2 |
| Pulsa Enviar | Un modal con texto y tres botones ambiguos | Un botón claro: «Enviar ahora» |
| Recibe confirmación | 🔴 «✓ Enviado» falso | Recibo verificado del servidor |
| Quiere su copia | PDF recortado e inservible | PDF completo, con marca |
| Duda si llegó | Nada. Silencio absoluto. | Correo de acuse con su PDF |
| Quiere corregir | Sin camino claro | Reenvío explícito de versión corregida |

Lo que ya quedó resuelto en esta entrega

El fin de la ambigüedad. Antes: «Copiar resumen», «Abrir en correo», «Cerrar» — tres botones y ninguno decía *enviar de verdad*. Ahora hay una acción primaria inequívoca y el resto son secundarias. Un solo camino feliz.

Copiar ya no miente. Al copiar, el sistema avisa: «Recuerda: copiar no es enviar».

Validación antes del esfuerzo. Si falta el nombre, el correo o la cohorte, se le dice antes de intentar, señalando exactamente qué falta y por qué importa.

Campos vacíos: aviso, no bloqueo. Si deja campos sin llenar, se le listan y se le pregunta si quiere enviar así. Un adulto decide; la herramienta informa, no impone.

El error es accionable. Si algo falla: motivo + «tu trabajo está a salvo» + reintentar + plan B (descargar el PDF y enviarlo a mano). Nunca un callejón sin salida.

El recibo como comprobante. Un número propio que puede citar. Convierte la ansiedad («¿habrá llegado?») en un hecho verificable.

Mejoras que recomiendo para la próxima iteración

| ID | Mejora | Dolor que resuelve | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Contrato de expectativas al inicio: «4 experimentos · ~45 min c/u · puedes pausar, se guarda solo» | Llega a ciegas; no sabe si empezar ahora | Alta |
| E2 | Indicador de guardado explícito: «Guardado hace 3 s» en vez de un punto sutil | Miedo silencioso a perder el trabajo | Alta |
| E3 | Aviso de dispositivo: «Tu trabajo se guarda en ESTE navegador. Si cambias de equipo, no estará» | Verdad crítica hoy invisible. Pérdida real de trabajo | Crítica |
| E4 | Recuperar por correo: pedir que le reenvíen su último envío | Cambió de equipo o borró caché | Media |
| E5 | Autoguardado en la nube tras identificarse | Elimina E3 de raíz: el trabajo deja de vivir en un solo navegador | Alta |
| E6 | Ejemplos desplegables por campo («ver un ejemplo») | Página en blanco: el bloqueo más común | Media |
| E7 | Panel de progreso real: 4 experimentos, cuál enviado, cuál falta, con recibos | No tiene vista de conjunto de su avance | Media |
| E8 | Accesibilidad: foco visible, lectores de pantalla, contraste AA | Exclusión silenciosa. Es estándar enterprise | Alta |
| E9 | Guardar borrador y seguir en otro momento con enlace mágico | Sesiones largas partidas en varios días | Media |

⚠️ La mejora que más urge: E3 Hoy el trabajo del estudiante vive solo en el navegador que usó. Si cambia de portátil, entra de incógnito o limpia la caché, su trabajo desaparece sin aviso previo. Ningún estudiante lo sabe, porque nada se lo dice. Es el mismo patrón que causó este incidente: una verdad crítica que el sistema no comunica. A corto plazo, un aviso honesto (E3). A mediano, autoguardado en la nube (E5) — que además alimenta el BI del capítulo 9.

7  La óptica del facilitador: experiencia y mejoras

Ahora del otro lado del escritorio. El facilitador no es un buzón: es quien debe leer, evaluar, dar feedback y detectar patrones en decenas de entregas, sin ahogarse.

El viaje del facilitador

| Momento | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Se entera del envío | 🔴 Nunca. Cero entregas. | Correo inmediato con PDF |
| Identifica al autor | — | Asunto estructurado + ficha |
| Lee el contenido | — | PDF completo, tipografiado |
| Da feedback | — | Responder → llega al estudiante |
| Sabe quién falta | — | Pendiente — ver mejora F1 |
| Ve patrones de cohorte | — | Pendiente — capítulo 9 |

Mejoras recomendadas para el facilitador

| ID | Mejora | Valor que entrega | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Tablero de cohorte en la misma Hoja: quién envió qué, quién falta, cuándo | Convierte perseguir gente en mirar una pantalla | Crítica |
| F2 | Digest diario a las 7am: «3 envíos nuevos · 5 pendientes · cierre en 2 días» | Ritmo de trabajo, no goteo de correos | Alta |
| F3 | Recordatorio automático al estudiante que no ha enviado y se acerca el cierre | Sube la tasa de entrega sin trabajo manual | Alta |
| F4 | Rúbrica integrada: columnas de calificación y notas en la Hoja | El feedback vive junto al dato, no en un cuaderno aparte | Alta |
| F5 | Pre-lectura con IA: resumen de 3 líneas + señales de calidad por envío | Prioriza a quién leer primero. Escala a 100+ estudiantes | Media |
| F6 | Detección de respuestas huecas: muy cortas, genéricas o duplicadas | Protege la integridad de la certificación | Media |
| F7 | Feedback con plantilla desde la Hoja, con marca DCA | Respuestas consistentes en minutos | Media |
| F8 | Vista comparada del mismo experimento entre estudiantes | Detecta el malentendido colectivo, no el individual | Alta |

🧭 El cambio de rol que esto habilita Un facilitador sin datos reacciona: lee lo que llega, responde uno a uno, y descubre los problemas de la cohorte cuando ya terminó. Un facilitador con tablero anticipa: ve que 8 de 12 fallan el mismo paso del AILS y corrige en la sesión en vivo, esa misma semana. El registro acumulado no es burocracia: es lo que permite enseñar mirando hacia adelante.

8  Estándar enterprise: qué separa esto de un formulario

«Enterprise» no significa caro ni complicado. Significa que el sistema se comporta bien cuando las cosas salen mal, y que puedes responder con evidencia cuando alguien pregunta. Estos son los atributos que se implementaron y los que faltan.

| Atributo | Qué significa aquí | Estado |
| --- | --- | --- |
| Verificación de extremo a extremo | No se confirma nada sin acuse del servidor | ✅ Hecho |
| Idempotencia | Reenviar no corrompe: se detecta por huella de contenido | ✅ Hecho |
| Trazabilidad | Cada envío tiene recibo único, citable por las 3 partes | ✅ Hecho |
| Durabilidad | Se registra antes de notificar; el correo puede fallar sin perder datos | ✅ Hecho |
| Observabilidad | Pestaña `Errores` con fecha, motivo y contenido | ✅ Hecho |
| Concurrencia | `LockService` evita choques de numeración con envíos simultáneos | ✅ Hecho |
| Degradación elegante | Si el envío falla: PDF + camino manual. Nunca callejón sin salida | ✅ Hecho |
| Validación en dos capas | Cliente (rápido) y servidor (confiable) | ✅ Hecho |
| Secretos fuera del código | `SHEET_ID` en propiedades del script | ✅ Hecho |
| Versionado del esquema | El payload lleva `instrumento` y versión para migrar sin romper | ◐ Parcial |
| Retención y privacidad | Política de datos personales, consentimiento y borrado | ⬜ Pendiente |
| Copia de seguridad | Respaldo automático de la Hoja fuera de Drive | ⬜ Pendiente |
| Alertas proactivas | Aviso si un envío falla o el motor deja de responder | ⬜ Pendiente |
| Accesibilidad AA | Contraste, foco, lectores de pantalla | ⬜ Pendiente |

⚠️ Sobre privacidad — abórdalo antes de escalar Vas a acumular nombre, correo, empresa y análisis internos de organizaciones reales. Eso es información sensible de clientes corporativos. Antes de crecer, define: qué se recoge y para qué, cuánto tiempo se conserva, quién accede, y cómo se borra si alguien lo pide. No es solo cumplimiento: tus estudiantes son C-Level analizando sus propias empresas. La confidencialidad es parte del producto.

9  Inteligencia de Negocio sobre el registro acumulado

Aquí está el valor que trasciende el arreglo. Cada envío ya no es un correo que se lee y se archiva: es una fila estructurada. Con 10 estudiantes es una lista. Con 200, es un activo estratégico que ninguna otra firma de tu categoría tiene.

El modelo de datos que quedó implementado

Hoja «Envios» — una fila por envío, 25 columnas: IDENTIDAD Timestamp · ReciboID · Instrumento · Experimento · ExperimentoNombre PERSONA Nombre · Email · Empresa · Cohorte CONTEXTO GrupoAnalizado · FechaReporte · Nivel CONTENIDO E1 · E2 · E3 · E4 · Observaciones CALIDAD CaracteresTotal · CamposLlenos · CamposTotal · CompletitudPct AUDITORÍA EsReenvio · HashContenido · UserAgent · Origen

✅ Por qué esas columnas y no un volcado de texto La diferencia entre datos y un archivo es la estructura. `CompletitudPct` y `CaracteresTotal` no son adornos: son las primeras señales de esfuerzo y profundidad, calculables sin leer una palabra. `Cohorte` permite comparar generaciones. `Timestamp` revela patrones de procrastinación. Cada columna es una pregunta que podrás responder sin volver a tocar el instrumento.

Preguntas que el registro ya puede responder

Sobre la formación (para la Academia)

¿Qué experimento se atasca? Si el 1.03 tiene la mitad de la completitud que el 1.01, el problema no es el estudiante: es el enunciado, el ejemplo o la carga cognitiva del AICD.

¿Dónde abandonan? Enviaron el 1.01 y 1.02 pero no el 1.03 → la deserción tiene una ubicación exacta, y por tanto una intervención exacta.

¿Cuánto esfuerzo real exige cada experimento? `CaracteresTotal` es un proxy honesto. Si el 1.04 exige el triple, dilo en el contrato de expectativas (mejora E1).

¿Mejora el instrumento entre cohortes? Compara BAIP-2026-01 vs 02 con la misma métrica. Cierra el ciclo: enseñas, mides, corriges, vuelves a medir.

Sobre el negocio (para DCA)

¿Qué empresas están dentro? La columna `Empresa` es, literalmente, un mapa de cuentas con ejecutivos ya formados en tu modelo y familiarizados con tu lenguaje.

¿Qué obstáculos al ROI de la IA son universales? Los campos E1–E4 contienen diagnósticos reales de decenas de organizaciones. Ese es el corpus más valioso de todo el sistema.

¿Qué arquetipo predomina por sector? Cruza `Empresa` (→ industria) con la familia dominante del 1.01. Alimenta directamente tus landings por arquetipo.

¿Quién es candidato a consultoría? Un analista que documenta un cuello de botella grave y profundo está señalando una necesidad real — con evidencia que él mismo produjo.

Cómo se ve en la práctica: de la Hoja al tablero

Hoja «Envios» (Google Sheets) │ ├──► Looker Studio ── gratis, conecta en 2 clics │ ├─ Tablero de cohorte: entregas, faltantes, ritmo │ ├─ Mapa de calor: experimento × completitud │ ├─ Embudo: 1.01 → 1.02 → 1.03 → 1.04 (deserción) │ └─ Tendencia entre cohortes │ └──► Análisis de texto (E1–E4) ├─ Frecuencia de familias de obstáculo ├─ Vocabulario por sector └─ Corpus para el Benchmark ARIA (ver cap. 10)

✅ El camino más corto al primer tablero Looker Studio es gratuito y ya viene con tu Workspace. Conectarlo a la Hoja toma dos clics y no requiere programar. Con 20 envíos ya tienes tu primer tablero de cohorte vivo. No esperes a tener «suficientes datos»: el tablero es lo que hace que los datos se vuelvan suficientes, porque empiezas a mirarlos.

10  Qué más podemos hacer con esta información

Me pediste que pensara más allá del arreglo. Estas son las oportunidades que veo, ordenadas por relación valor/esfuerzo. Algunas son operativas; una de ellas puede cambiar la posición competitiva de la firma.

★ La oportunidad mayor: el Benchmark ARIA

🧭 De formar analistas a poseer el dato de la categoría Cada cohorte produce diagnósticos estructurados de obstáculos reales al ROI de la IA en empresas reales de Latinoamérica, hechos con la misma metodología, la misma taxonomía y los mismos instrumentos. Eso no existe en el mercado. Nadie más lo tiene, y nadie más puede construirlo sin una academia que forme analistas con un modelo propio. Con 100–200 envíos puedes publicar el «Benchmark ARIA de la Brecha AI de las Personas en Latinoamérica»: qué familia de obstáculo domina por sector, por tamaño, por país. Deja de ser una opinión de consultores y pasa a ser el dato de referencia de la categoría. Esto invierte la lógica del negocio: hoy la Academia forma gente. Con esto, la Academia alimenta la propiedad intelectual de la firma, y la firma alimenta a la Academia con hallazgos frescos. Cada cohorte hace el activo más valioso. Es un círculo virtuoso compuesto.

Condición previa innegociable: consentimiento explícito y anonimización. Los estudiantes deben saber y aceptar que sus diagnósticos —anonimizados y agregados— alimentan un benchmark sectorial. Bien planteado, no es una cesión: es un beneficio, porque a cambio reciben la comparación con su sector (ver V1).

Valor para el estudiante

| ID | Idea | Por qué le importa |
| --- | --- | --- |
| V1 | Espejo de sector: «Tu diagnóstico vs. 47 analistas de manufactura» | Nada engancha más a un C-Level que compararse. Es el beneficio que justifica ceder el dato. |
| V2 | Certificado verificable con su recibo y URL pública | Credencial creíble para LinkedIn. Marketing orgánico para DCA. |
| V3 | Su reporte consolidado de los 4 experimentos en un PDF ejecutivo | Se lo lleva a su comité. Tu instrumento entra a la sala de juntas. |
| V4 | Feedback estructurado contra rúbrica, no solo comentarios | Sabe exactamente qué mejorar. Percepción de rigor. |
| V5 | Comunidad por arquetipo: conecta con quienes enfrentan su mismo obstáculo | Valor de red. Alimenta Skool. |

Valor para el facilitador y la Academia

| ID | Idea | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| V6 | Alerta de malentendido colectivo: si >40% falla el mismo paso, avisa | Corriges en la sesión en vivo, no en la retrospectiva |
| V7 | Banco de respuestas ejemplares (con permiso) por experimento | Resuelve el bloqueo de la página en blanco (E6) con material real |
| V8 | Predicción de deserción: quien no envía el 1.01 en 72 h rara vez termina | Intervención temprana donde todavía sirve |
| V9 | Calibración entre facilitadores: ¿califican igual el mismo trabajo? | Consistencia = confianza en la certificación |
| V10 | Métrica de dificultad real por experimento, no percibida | Rediseño basado en evidencia, no en intuición |

Valor para la firma DCA

| ID | Idea | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| V11 | Mapa de cuentas: empresas con analistas certificados dentro | Pipeline cálido: ya hablan tu idioma y tienen el diagnóstico hecho |
| V12 | Señal de oportunidad: diagnósticos que revelan dolor grave | El propio estudiante documentó la necesidad. No hay mejor entrada. |
| V13 | Contenido con datos propios para blog y landings | «El 62% de los analistas encuentra X» supera cualquier opinión |
| V14 | Validación del Modelo ARIA con evidencia de campo | Prueba empírica de que la taxonomía discrimina bien |
| V15 | Producto nuevo: Diagnóstico Sectorial ARIA | El benchmark se vende solo, como reporte o suscripción |
| V16 | Mejora de los instrumentos AIMT/AILS/AICD | Los datos dicen qué ítem no discrimina y debe reescribirse |

Por dónde empezar: la secuencia que recomiendo

1   Conecta el motor (falta 1 URL) y rescata la cohorte actual. Sin esto, nada de lo demás existe.

2   Tablero de cohorte en Looker Studio (F1). Dos clics, valor inmediato, cero código.

3   Aviso de dispositivo (E3) y contrato de expectativas (E1). Baratos y evitan pérdida real de trabajo.

4   Consentimiento y política de datos. Antes de acumular, no después. Habilita todo lo demás legalmente.

5   Digest diario + recordatorios (F2, F3). Suben la tasa de entrega sin trabajo manual.

6   Autoguardado en la nube (E5). Elimina la fragilidad de raíz y multiplica la calidad del dato.

7   Espejo de sector (V1) en cuanto tengas ~50 envíos. Es el gancho que justifica el benchmark.

8   Benchmark ARIA (★) al llegar a ~150–200. El activo estratégico de la firma.

11  Hoja de ruta de implementación

Entregado en esta ronda

| Componente | Archivo | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Motor de recepción | `backend/Codigo.gs` | Recibe, valida, registra, genera PDF, envía correos, devuelve recibo |
| Guía de despliegue | `backend/README-despliegue.md` | 6 pasos, sin conocimientos técnicos |
| Envío real | `sprint-roadmap-01-baip.html` | `submitExp()` con verificación de extremo a extremo |
| PDF completo | `sprint-roadmap-01-baip.html` | `printExp()` — documento que fluye, sin recortes |
| Campo de correo | `sprint-roadmap-01-baip.html` | `sf-email` en portada — no existía |
| Este documento | `Documento-Diseno-Motor-Recepcion-BAIP.docx` | Diagnóstico, arquitectura, UX, BI y valor |

✅ Nota sobre una regla del CLAUDE.md El `CLAUDE.md` del proyecto marca el bloque `@media print` como intocable. Lo respeté: no lo modifiqué. La generación de PDF no altera la impresión del instrumento en blanco (las 20 páginas fijas siguen exactas); construye un documento aparte. Los cuatro botones «Guardar copia en PDF» ahora llaman a `printExp()` en vez de `window.print()`. La lógica de autoguardado, `EXP_FIELDS`, `SAVE_KEY` y los atributos `data-save` quedaron intactos y verificados.

Verificado antes de entregar

Sintaxis JavaScript válida (`node --check` sobre el bloque completo).

Cero referencias a `mailModal` — la confirmación falsa quedó erradicada.

Maquinaria protegida intacta: `SAVE_KEY`, `getData`, `saveField`, `loadAll`, `EXP_FIELDS`, 38 atributos `data-save` y 10 `data-radio-save`.

Los 4 botones de PDF correctamente enlazados a su experimento (101→104).

Commit y push al repositorio `sprint-roadmaps-baip`.

Pendiente para poner en marcha

1   Tú: despliega el Apps Script siguiendo `backend/README-despliegue.md` (~15 min).

2   Tú: verifica que el alias `facilitador@digitalchangeadvisors.com` exista en Workspace.

3   Tú: pásame la URL `/exec` del Apps Script.

4   Yo: la pego en `ENDPOINT`, publico a producción y verifico el circuito completo en vivo.

5   Ambos: prueba de extremo a extremo con un envío real antes de avisar a los estudiantes.

6   Tú: avisa a la cohorte que reabra la URL y pulse «Enviar ahora». Su trabajo sigue ahí.

12  Qué necesito de ti para cerrar

| # | Qué necesito | Por qué es bloqueante |
| --- | --- | --- |
| 1 | La URL del Apps Script (termina en `/exec`) | Sin ella el envío no puede funcionar. Es la única pieza que falta. |
| 2 | Confirmar que `facilitador@` existe | Si no existe, el correo rebota y repetimos el incidente. |
| 3 | Decisión sobre el despliegue inmediato | Ver el recuadro de abajo. Requiere criterio tuyo. |

⚠️ La decisión que no quiero tomar por ti La versión en vivo ahora mismo sigue mostrando el «✓ Enviado» falso. Si algún estudiante entra hoy, seguirá siendo engañado. Puedo publicar el arreglo ya, antes de tener el endpoint. Quedaría así: el botón diría con honestidad «El envío todavía no está configurado, avisa a tu facilitador», y el PDF completo sí funcionaría. Es decir: deja de mentir de inmediato, aunque el envío aún no opere. Mi recomendación: publicar ya. Una herramienta que dice «todavía no puedo enviar» es infinitamente mejor que una que dice «enviado» sin haberlo hecho. Pero es tu llamada, porque afecta a estudiantes que están usando el instrumento en este momento.

— Digital Change Advisors · Modelo ARIA —

Ningún sistema debería afirmar un éxito que no ocurrió.